WORDPRESS PROJECT

Nouras Abo Madi & Samantha Buijs

18-06-2023

A picture containing graphics, graphic design, logo, font

Description automatically generated

INHOUDSOPGAVEN

**E-sports team: The Vicious Vultures……………………………………………………………………………………..blz.3**

**Planning……………………………………………………………………………………………………………………………….blz.4**

**Lay-out………………………………………………………………………………………………………………………….……..blz.5**

**Dof/DoD………………………………………………………………………………………………………………………….…..blz.6**

**Product backlog 1 en 2………………………………………………………………………………………………….……..blz.7**

**Product backlog 3…………………………………………………………………………………………………………………blz.8**

Esports team: The Vicious Vultures.

**website doel:** Merk promoten en fans aantrekken

**Ontwerp:** Moet aantrekkelijk en professioneel ontwerp hebben dat past bij de branding van TVV. Kleuren, lettertype en afbeeldingen in lijn met de stijl van het team.

**Functionaliteit:** Moet verschillende pagina's hebben, Homepage (laatste nieuws, aankomende wedstrijden en links naar de socialmedia pagina's), about us page, evenementen pagina, contactpage.

**gebruikerservaring:** Makkelijk te gebruiken zijn en navigeren voor bezoekers met duidelijke en georganiseerde informatie.

**responsiviteit:** website moet volledig responsive zijn en moet goed kunnen werken op website en mobiele apparaten.

**onderhoud:** moet makkelijk te onderhouden zijn, zodat team dit zelf kan beheren en bijwerken.

**Algemene eisen:**

- Website heeft een custom thema

- Ieder lid in je groep, heeft een bijdrage geleverd aan zowel HTML/CSS, Javascript en PHP en kan dit verantwoorden.

- Alle tekst inhoud is aan te passen via het dashboard van Wordpress. Een gebruiker moet dus zonder programmeerkennis de website kunnen beheren.

**MUST-HAVES:**

De website is responsive voor desktop en min. 1 apparaat.

Website heeft min. de volgende elementen:

- Homepage

- About us page

- 1 pagina per lid van het esports team (5 man)

- 1 pagina met het overzicht van aankomende matches

- contactpagina met contactform (deze hoeft niet echt een mail te versturen)

- afbeeldingen zijn geoptimaliseerd (google minify images)

- website is geoptimaliseerd. Dit kan je aantonen door min. 80 punten te scoren voor performance, accesibility, best practice en SEO in Google lighthouse

**SHOULD-HAVE:**

- een blog pagina

Let erop dat het niet toegestaan is om een HTML/Wordpress template te gebruiken die al het design werk voor je doet!!!

Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Onderwerp** | **Op te leveren** | **Theorie** |
| **Week 1**  **01-05/05-05** | Kennis maken met Wordpress | Geïnstalleerde  Wordpress website | Wordpress introductie  Groepjes gemaakt: Nouras en Sam |
| **Week 2**  **08-05/12-05** | Groep samenstellen en documentatie | WireFrame  DoF  DoD  Usecases  Planning  Trello-board | Planning maken (wat en hoe gaan we het doen?)  Trello bord maken  Github groep maken |
| **Week 3**  **15-05/19-05** | Sprint 1 - week 1 | Product backlog 1 | Wireframes maken  Trello bord bijwerken  Nouras: Leren over Wordpress met filmpjes |
| **Week 4**  **22-05/26-05** | Sprint 1 - week 2 | Deadline inleveren .zip met voortgang  Sprintreview | (Sam verhuizing - afwezig)  **Nouras:** header gemaakt en door gecommuniceerd naar Jagmeet wat we tot nu toe hebben gedaan |
| **Week 5**  **29-05/02-06** | Sprint 2 - week 1 | Product backlog 2 | (Sam ziek)  **Sam:** Thuis gewerkt aan de planning, logo gemaakt, verder gewerkt aan de documentatie en wireframes.  **Nouras:** meegeholpen aan de documentatie en wireframes |
| **Week 6**  **05-06/09-06** | Sprint 2 - week 2 | Deadline inleveren .zip met voortgang  Sprintreview/product backlog 3 | Nouras: nav-bar en contact pagina responsive gemaakt.  Sam: Gewerkt aan contactpagina  Sam en Nouras: Userstories bijgewerkt |
| **Week 7**  **12-06/16-06** | Sprint 3 – **DEADLINE PROJECT** | Project inleveren  **Vrijdag 16 juni 2023 om 23:59** | Sam: Blogpagina, Hoofdpagina gemaakt.  Javascript toegevoegd aan hoofdpagina.  PHP footer toegevoegd aan code. Wireframes 2.0v gemaakt.  Nouras: Leden pagina’s en about us pagina’s gemaakt. Wireframes 2.0v gemaakt. |
| **Week 8**  **19-06/23-06** | Presenteren | **Maandag 19 juni 14.30 tot 15.00 uur** | **PRESENTEREN** |
| **Week 9**  **26-06/30-06** | Schooljaar afronden/ herkansingen | - | - |

Layout

Wij hebben samen een bespreking gehouden over de lay-out van de website. Dit bevat de kleurenpalet, font-size, font-weight, font-family, header (nav-bar) en footer.

**Kleurenpalet:** Wij hebben de site: <https://coolors.co> gebruikt. Hier konden wij samen kijken, welke kleuren wij geschikt vonden voor de website. De kleuren die wij gekozen hebben zijn:

* Ivory: #F6F7EB
* Caribbean current: #1A5E63
* Black: #020100
* OU crimson: #880D1E
* Tropical indigo: #8884FF

**Font-size**: Wij hebben besproken over de font-size en kwamen samen tot een conclusie dat wij voor de hoofdtitle gewoon H1 gaan gebruiken. Voor de kleinere titels, gaan wij H3 gebruiken en voor de tekst qua informatie, gebruiken wij 12.

**Font-weight:**  Voor de hoofdtitel vinden wij het belangrijk dat die mooi uitspringt, maar niet teveel, dus gebruiken wij Bold 300. Voor de kleinere titels, 200 en voor de normale tekst, gewoon 100.

**Font-family:** Voor de grote titel gebruiken wij:"Kumbh Sans", Ariel, sans-serif.

Voor de kleinere titel en normale tekst gebruiken wij: Ariel.

**Header:** De nav-bar gaat in de header. Dit geldt ook voor het logo dat wij hebben. De nav-bar gaat rechts van de balk zijn en de logo links. De pagina’s zijn responsive en werken op de telefoon. Om ruimte te maken op de telefoon, krijg je een zogeheten “Hamburger button”. Dit zijn 3 streepjes waar je op kan klikken en vervolgens een “dropdown menu” op popt.

**Footer:** Hierin komt alle contactinformatie te staan.

Definition of Fun

Wij hebben samen afspraken gemaakt om de samenwerking tijdens dit project zo makkelijk en leuk mogelijk te maken.

Wij hebben afgesproken met elkaar dat wij met respect naar elkaar omgaan. Als er vragen zijn, moet je gewoon open zijn om ze te stellen en om ze te beantwoorden. Wij gaan niet oordelen als iemand iets niet weet, want je moet van elkaar leren.

Verder vinden wij communicatie heel belangrijk. Laat weten wat je gedaan hebt of juist wat je niet gedaan hebt. Maar laat dat in ieder geval weten.

Definition of Done

Wij hebben afspraken gemaakt wanneer iets als “af” wordt beschouwd.

Het Trello bord. Wanneer er een user story gedaan is, besproken met mijn project partner en getest, dan pas wordt het als af beschouwd. Dan wordt het kaartje gesleept naar “done”.

Zo houden wij heel dit project bij.

Daarom communiceren wij, zodat wij kunnen kijken wanneer wat af is.

**Product backlog 1 - 15-05/19-05**

**Wat gaan wij doen?**

Nouras:

* Plan maken hoe en wat we gaan doen.
* User stories bedenken.
* Filmpjes kijken om over Wordpress te leren
* Wireframes maken

Samantha:

* Plan maken hoe en wat we gaan doen.
* Github en Trello groep aanmaken. Elkaar toevoegen, zodat wij onze bestanden naar elkaar kunnen sturen.
* Planning maken
* User stories bedenken.
* Wireframes maken

**Product backlog 2 - 29-05/02-06**

**Wat hebben wij gedaan?**

Nouras:

* Plan gemaakt hoe wij dit project gaan uitvoeren en taken verdeeld.
* User stories gemaakt en bijgewerkt
* Filmpjes gekeken om over Wordpress te leren
* Header gemaakt

Samantha:

* Plan gemaakt hoe wij dit project gaan uitvoeren en taken verdeeld.
* User stories gemaakt en bijgewerkt
* Github en Trello groep aangemaakt, elkaar toegevoegd, zodat wij onze bestanden naar elkaar kunnen sturen
* Planning gemaakt
* Logo gemaakt voor e-sports team

**Wat gaan wij doen?**

Nouras:

* Footer maken

Samantha:

* De pagina’s maken voor de website (opstart)

**Product backlog 3 – 12-06/18-06**

**Wat hebben wij gedaan?**

Nouras:

* User stories gemaakt en bijgewerkt
* Filmpjes gekeken om over Wordpress te leren
* Nav-bar en contact pagina responsive gemaakt.
* Css toegevoegd aan de Homepage, Contact page, Blogpage en 5 leden pagina
* Javascript (dropdown menu) en PHP (titel tag)

Samantha:

* User stories gemaakt en bijgewerkt
* Contactpagina gemaakt
* Blog pagina gemaakt
* Hoofdpagina gemaakt
* Javascript en PHP toegevoegd aan hoofdpagina
* Documentatie aangevuld
* Presentatie voorbereiding gemaakt
* Footer gemaakt

**Wat gaan wij doen?**

Nouras: Comments aanvullen aan userstories + website scan 2, dit aanpassen, zodat score boven de 80 komt

Samantha: Comments aanvullen aan userstories + website scan 2, dit aanpassen, zodat score boven de 80 komt