WORDPRESS PROJECT

Nouras Abo Madi & Samantha Buijs

Afbeelding met symbool, logo, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving

INHOUDSOPGAVEN

Esports team: The Vicious Vultures.

**website doel:** Merk promoten en fans aantrekken

**Ontwerp:** Moet aantrekkelijk en proffesioneel ontwerp hebben dat past bij de branding van TVV. Kleuren, lettertype en afbeeldingen in lijn met de stijl van het team.

**Functionaliteit:** Moet verschillende pagina's hebben, Homepage (laatste nieuws, aankomende wedstrijden en links naar de socialmedia pagina's), about us page, evenementen pagina, contactpage.

**gebruikerservaring:** Makkelijk te gebruiken zijn en navigeren voor bezoekers met duidelijke en georganiseerde informatie.

**responsiviteit:** website moet volledig responsive zijn en moet goed kunnen werken op website en mobiele apparaten.

**onderhoud:** moet makkelijk te onderhouden zijn, zodat team dit zelf kan beheren en bijwerken.

**Algemene eisen:**

- Website heeft een custom thema

- Ieder lid in je groep, heeft een bijdrage geleverd aan zowel HTML/CSS, Javascript en PHP en kan dit verantwoorden.

- Alle tekst inhoud is aan te passen via het dashboard van Wordpress. Een gebruiker moet dus zonder programmeerkennis de website kunnen beheren.

**MUST-HAVES:**

De website is responsive voor desktop en min. 1 apparaat.

Website heeft min. de volgende elementen:

- Homepage

- About us page

- 1 pagina per lid van het esports team (5 man)

- 1 pagina met het overzicht van aankomende matches

- contactpagina met contactform (deze hoeft niet echt een mail te versturen)

- afbeeldingen zijn geoptimaliseerd (google minify images)

- website is geoptimaliseerd. Dit kan je aantonen door min. 80 punten te scoren voor performance, accesibility, best practise en SEO in Google lighthouse

**SHOULD-HAVE:**

- een blog pagina

Let erop dat het niet toegestaan is om een HTML/WordPress template te gebruiken die al het design werk voor je doet!!!

Layout

Wij hebben samen een bespreking gehouden over de lay-out van de website. Dit bevat de kleurenpalet, font-size, font-weight, font-family, header (nav-bar) en footer.

**Kleurenpalet:** Wij hebben de site: <https://coolors.co> gebruikt. Hier konden wij samen kijken, welke kleuren wij geschikt vonden voor de website. De kleuren die wij gekozen hebben zijn:

* Ivory: #F6F7EB
* Caribbean current: #1A5E63
* Black: #020100
* OU crimson: #880D1E
* Tropical indigo: #8884FF

**Font-size**: Wij hebben besproken over de font-size en kwamen samen tot een conclusie dat wij voor de hoofdtitle gewoon H1 gaan gebruiken. Voor de kleinere titels, gaan wij H3 gebruiken en voor de tekst qua informatie, gebruiken wij 12.

**Font-weight:**  Voor de hoofdtitel vinden wij het belangrijk dat die mooi uitspringt, maar niet teveel, dus gebruiken wij Bold 300. Voor de kleinere titels, 200 en voor de normale tekst, gewoon 100.

**Font-family:** Voor de grote titel gebruiken wij:"Kumbh Sans", ariel, sans-serif.

Voor de kleinere titel en normale tekst gebruiken wij: Ariel.

**Header:** De nav-bar gaat in de header. Dit geldt ook voor het logo dat wij hebben. De nav-bar gaat rechts van de balk zijn en de logo links. De pagina’s zijn responsive en werken op de telefoon. Om ruimte te maken op de telefoon, krijg je een zogeheten “Hamburger button”. Dit zijn 3 streepjes waar je op kan klikken en vervolgens een “dropdown menu” op popt.

**Footer:** Hierin komt alle contactinformatie te staan.

Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Onderwerp** | **Op te leveren** | **Theorie** |
| **Week 1**  **01-05/05-05** | Kennis maken met WordPress | Geïnstalleerde  WordPress website | WordPress introductie  Groepjes gemaakt: Nouras en Sam |
| **Week 2**  **08-05/12-05** | Groep samenstellen en documentatie | WireFrame  DoF  DoD  Usecases  Planning  Trello-board | Planning maken (wat en hoe gaan we het doen?)  Trello bord maken  Github groep maken |
| **Week 3**  **15-05/19-05** | Sprint 1 - week 1 | Product backlog 1 | Wireframes maken  Trello bord bijwerken  Nouras: Leren over wordpress met filmpjes |
| **Week 4**  **22-05/26-05** | Sprint 1 - week 2 | Deadline inleveren .zip met voortgang  Sprintreview | (Sam verhuizing - afwezig)  **Nouras:** header gemaakt en door gecommuniceerd naar Jagmeet wat we tot nu toe hebben gedaan |
| **Week 5**  **29-05/02-06** | Sprint 2 - week 1 | Product backlog 2 | (Sam ziek)  **Sam:** Thuis gewerkt aan de planning, logo gemaakt, verder gewerkt aan de documentatie en wireframes.  **Nouras:** meegeholpen aan de documentatie en wireframes |
| **Week 6**  **05-06/09-06** | Sprint 2 - week 2 | Deadline inleveren .zip met voortgang  Sprintreview/product backlog 3 |  |
| **Week 7**  **12-06/16-06** | Sprint 3 – **DEADLINE PROJECT** | Project inleveren  **Vrijdag 16 juni 2023 om 23:59** |  |
| **Week 8**  **19-06/23-06** | Presenteren |  |  |
| **Week 9**  **26-06/30-06** | Schooljaar afronden/ herkansingen |  |  |

Wat moeten we nog doen voor de docu?

* DoF
* DoD
* Usecase
* Product backlog 1
* Product backlog 2
* Product backlog 3